**Uma imagem com texto, Tipo de letra, branco, Gráficos

Descrição gerada automaticamente**

**Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação**

**Curso de Licenciatura**

**LISBON SPOT**

**Web Development Project**

**Plano de Produção**

Abhay Kumar-20220523

Edja da Silva-20221605

Rui Esteves-20210958

**Lisboa**

**2023-2024**

Abhay Kumar-20220523

Edja da Silva-20221605

Rui Esteves-20210958

**LISBON SPOT**

**Web Development Project**

**Plano de Produção**

Trabalho de desenvolvimento web do segundo ano, no curso de engenharia informática da Faculdade de Design,Tecnologia e Comunicação.

Orientadores: João Dias, José da Graça.

**Lisboa**

**2023-2024**

**Plano de produção**

1. ***Fase de planejamento*** - 7/02/2024 – 16/02/2024.
2. ***Pesquisa do mercado*** - 7/02/2024 – 16/02/2024.
3. ***Desenvolvimento do usuário (UI) e a experiência do usuário (UX) -*** 20/02/2024 – 08/03/2024.
4. ***Desenvolvimento front-end*** - 10/03/2024 – 30/04/2024.
5. ***Fase de testes de front-end*** - 30/03/2024 – 02/04/2024.
6. ***Desenvolvimento de back-end*** - 03/04/2024 – 30/05/2024.
7. ***Fase de testes de back-end*** - 31/05/2024 – 03/06/2024.
8. ***Integração de recursos adicionais (sistema de pagamento)*** - 03/06/2024 – 05/06/2024.
9. ***Fase de testes final*** - 05/06/2024 – 13/06/2024.