A black background with white letters and a red square

Description automatically generated

Street Fitness

**Web Development Project**

Plano de Produção

20220523- Abhay Kumar

20221605- Edja da Silva

20210958- Rui Esteves

**Plano de produção**

1. ***Fase de planejamento*** - 7/02/2024 – 16/02/2024.
2. ***Pesquisa do mercado*** - 7/02/2024 – 16/02/2024.
3. ***Desenvolvimento do usuário (UI) e a experiência do usuário (UX) -*** 20/02/2024 – 08/03/2024.
4. ***Desenvolvimento front-end*** - 10/03/2024 – 30/04/2024.
5. ***Fase de testes de front-end*** - 30/03/2024 – 02/04/2024.
6. ***Desenvolvimento de back-end*** - 03/04/2024 – 30/05/2024.
7. ***Fase de testes de back-end*** - 31/05/2024 – 03/06/2024.
8. ***Integração de recursos adicionais (sistema de pagamento)*** - 03/06/2024 – 05/06/2024.
9. ***Fase de testes final*** - 05/06/2024 – 13/06/2024.